**Mémo technique n°2**

**Projet dashboard : Organisation du travail**

|  |
| --- |
| De : Sitpi RAJENDRAN, Chef de Projet  À : Alexandre PEREIRA, Développeur Web  Roméo TALOVICI, Développeur Web  Date : 03/11/2020 |

Ce mémo récapitule les décisions prises lors de notre réunion de travail du 02 novembre 2020 sur l’avancement du projet dashboard et la répartition des tâches à effectuer.

Nous avons donc décidé de passer à Github Workflows et Github Issues à la place d’utiliser Trello. Cela va faciliter l’historique des modifications sur le projet. Cette décision prend effet dès maintenant.

Voici la répartition des tâches à effectuer :

* **Sitpi RAJENDRAN, Chef de Projet :**
  + Designer les pages suivantes en respectant les normes UI/UX : page de connexion, d’enregistrement, création d’un widget, paramétrage d’un widget
  + Trouver une solution pour implémenter le Drag&Drop des widgets au sein de l’application depuis la barre latérale
* **Alexandre PEREIRA, Développeur Web :**
  + Implémenter les connexions et l’enregistrement avec un mail et un mot de passe
  + Implémenter les connexions et l’enregistrement avec Google OAuth2
* **Roméo TALOVICI, Développeur Web :**
  + Implémenter les connexions et l’enregistrement avec un compte Microsoft Office 365 avec une adresse @epitech.eu
  + Créer un widget Intra-Epitech, si et seulement s’il y’a une connexion avec un compte Microsoft Office 365 avec une adresse @epitech.eu

Ces tâches réparties le 2 novembre 2020 doivent avoir été effectuées avant le 9 novembre 2020, date de la prochaine réunion à 14h sur le serveur discord du projet.

Si vous avez des questions supplémentaires, contactez-moi sur Discord : Sitpi#1234